ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Энергосервис»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Бузулук, 3 микрорайон, д.11А

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2021 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «Энергосервис».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 000112 от 30.04.2015г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 20.04.2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» мая 2015 года.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 11А |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 56:38:0206007:47 |
| 3 | Серия, тип постройки | - |
| 4 | Год постройки | 1987 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | - |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа | отсутствует |
| 11 | Наличие мансарды | отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 99 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 15 | Строительный объем | 31388 |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 5614,10 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4636,90 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 507,8 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 469,4 |
| 17 | Количество лестниц | 7 шт. |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 469,4 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (кв.м) | 5255,50 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 56:38:0206007:35 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: | железобетонные | удовлетворительное |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | плоская, из рулонных материалов | удовлетворительное |
| 6 | Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери | металлические | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | штукатурка | удовлетворительное |
|  | – наружная | без отделки | удовлетворительное |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | отсутствуют |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | отсутствует |  |
|  | – мусоропровод | отсутствует |  |
|  | – лифт | отсутствует |  |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  | – печи | отсутствует |  |
|  | – калориферы | отсутствует |  |
|  | – АГВ | отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | отсутствует |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 526 741,14 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 499 075,90 |
| Поступило средств | 1 499 075,90 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 98,19% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41 | 7 месяцев | 13 043.73 р. | направлена претензия |  |
| 2 | 62 | более 12 месяцев | 222 509.83р. | прекращено предоставление коммунальной услуги | электроснабжение |
| 3 | 79 | 5 месяцев | 8 457.39 р. | направлена претензия |  |
| 4 | 90 | 5 месяцев | 15 902.32 р. | направлена претензия |  |

ВСЕГО: 259 913,27 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 175 187,96 |
| 2 | Обслуживание объектов внешнего благоустройства | 220 678,47 |
| 3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 47 845,72 |
| 4 | Проведение технических осмотров, обслуживание и устранение незначительных неисправностей | 86 430,96 |
| 5 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 21 840,00 |
| 6 | Аварийно-диспетчерская служба | 262 894,18 |
| 7 | Обслуживание и диагностика ВДГО | 30868,20 |
| 8 | Управление многоквартирным домом | 338 006,82 |
| 9 | Текущий ремонт общего имущества | 262 894,18 |
| 10 | Руководство МКД | 30 868,20 |
| 11 | ИТОГО затрат за 2021 год | 1 528 306,09 |
| 12 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2021 году | 1 526 741 ,14 |
| 13 | Перерасход за 2021 год | 1 564,95 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство отлива кв.14 | По плану | Январь 2021г. | Январь 2021г. | - |
| 2 | Ремонт подъезда №3 | По плану | Январь 2021г. | Январь 2021г. | - |
| 3 | Смена труб отопления подвал, 7 подъезд | По плану | Январь 2021г. | Январь 2021г. | - |
| 4 | Устройство внешних металлических откосов на оконных проемов под.1-7 | По плану | Февраль 2021г. | Февраль 2021г. | - |
| 5 | Ремонт кровли кв.№73,97 | По плану | Май 2021г. | Май 2021г. | - |
| 6 | Общестроительные работы | Аварийная | Июнь 2021г. | Июнь 2021г. | - |
| 7 | Смена труб отопления подвал, 6,7, подъезд | По плану | Июнь 2021г. | Июнь 2021г. | - |
| 8 | Смена труб канализации кв.№26,29 | Аварийная | Август 2021г. | Август 2021г. | - |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 2 | Влажная уборка полов мест общего пользования | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 3 | Генеральная уборка (помывка окон и стен) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 2 раза в год | оказано |  |
| 4 | Подметание территории с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием в летний период | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 5 | Уборка мусора в летний период | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 6 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в сутки в дни гололеда | оказано |  |
| 7 | Очистка территории от уплотненного снега и наледи | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 8 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 9 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 10 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в сутки во время снегопада | оказано |  |
| 11 | Очистка территории от уплотненного снега и наледи | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 12 | Очистка участка территории после механизированной уборки (в холодное время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 12 | Уборка площадки перед входом в подъезд | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 13 | Сезонное выкашивание травы (газонов) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 14 | Дератизация, дезинсекция (мест общего пользования) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 2 раз в год | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: нарушения отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 191 526.66 | - |
| 2 | Водо- отведение и очистка сточных вод | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 302 710.65 | - |
| 3 | Электроэнергия | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 470 573.40 | - |
| 4 | Обращение с ТКО | 365 дней в году |  | соответствует | 163 720.2 |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | МУП «ВКХ» г. Бузулука | 494 237.31 | 454 655.33 | 474 816.66 | 466 808.89 |
| 2 | Обращение с ТКО | ООО «Природа» | 163 720.20 | 164 403.42 | 164 762.10 | 160 859.18 |
| 3 | Электроэнергия | ОАО«Энергосбыт Плюс» | 470 573.40 | 474 368.40 | 451 508.97 | 452 942.23 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутсвуют.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутсвуют.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора. Общее собрание собственников не проводилось.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода:    -      руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода:    -     руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: отсутствуют.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Энергосервис» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

### 14. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме

| Параметры формы | Описание параметров формы |
| --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 22.03.2022г. | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. |  |
| 2. | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 6 | Указывается календарная дата протокола общего собрания собственников помещений. |  |
|  | Номер протокола общего собрания собственников помещений | 13.01.2021 | Указывается номер протокола общего собрания собственников помещений. |  |
| 3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Протокол№6 от 13.01.2021г. | Прикладывается сканированная копия протокола общего собрания собственников помещений, содержащего результат (решение) собрания, в виде файла в электронной форме. |  |

15. Рекомендации на следующий отчетный период

Отсутствуют.

Отчет составлен: «22» марта 2022 года.