ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Энергосервис»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Бузулук, 3 микрорайон, д.16

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2017 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «Энергосервис».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 000112 от 30.04.2015г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 25.04.2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» мая 2015 года.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 56:38:0206007:47 |
| 3 | Серия, тип постройки | - |
| 4 | Год постройки | 1992 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | - |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа | отсутствует |
| 11 | Наличие мансарды | отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 60 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 15 | Строительный объем | 13320 |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3666,3 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3336,8 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 329,5 |
| 17 | Количество лестниц | 3 шт. |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 329,5 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (кв.м) | 5209 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 56:38:0206007:3 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | свайный | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | панельные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: | железобетонные | удовлетворительное |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | плоская, из рулонных материалов | удовлетворительное |
| 6 | Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | Пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери | металлические | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | удовлетворительное |
|  | – наружная |  | удовлетворительное |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | отсутствуют |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | отсутствует |  |
|  | – мусоропровод | отсутствует |  |
|  | – лифт | отсутствует |  |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | есть | удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  | – печи | отсутствует |  |
|  | – калориферы | отсутствует |  |
|  | – АГВ | отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | отсутствует |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 816 414.99 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 723 142.25 |
| Поступило средств | 723 142.25 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 88.58% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: 18 000руб.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 месяца | 16247,56 р. | прекращено предоставление коммунальной услуги | электроснабжение |
| 2 | 23 | 3 месяца | 11310,63 р. | направлена претензия |  |

ВСЕГО: 27 558, 19 руб

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования | 67138,00 |
| 2 | Обслуживание объектов внешнего благоустройства | 72077,04 |
| 3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 20021,40 |
| 4 | Проведение технических осмотров, обслуживание и устранение незначительных неисправностей | 82755,04 |
| 5 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 20021,40 |
| 6 | Аварийно-диспетчерская служба | 145220,88 |
| 7 | Услуги вывоза и обезвреживание твердых бытовых отходов | 85824,92 |
| 8 | Управление многоквартирным домом | 168179,76 |
| 9 | Текущий ремонт общего имущества | 216474 |
| 10 | ИТОГО затрат за 2017 год | 877712,44 |
| 11 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2017 году | 816414,99 |
| 12 | Перерасход за 2017 год | 61297,45 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | По плану | Май 2017г. | Май 2017г. | - |
| 2 | Смена труб ХВС, ГВС, отопления | Аварийная | Июль 2017г. | Июль 2017г. |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли (балконы кв.№19,38,39) | Аварийная | Сентябрь 2017г. | Сентябрь 2017г. |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 2 | Влажная уборка полов мест общего пользования | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в неделю | оказано |  |
| 3 | Генеральная уборка (помывка окон и стен) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 2 раза в год | оказано |  |
| 4 | Подметание территории с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием в летний период | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 5 | Уборка мусора в летний период | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 6 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в сутки в дни гололеда | оказано |  |
| 7 | Очистка территории от уплотненного снега и наледи | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 8 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 9 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 10 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в сутки во время снегопада | оказано |  |
| 11 | Очистка территории от уплотненного снега и наледи | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 12 | Очистка участка территории после механизированной уборки (в холодное время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 12 | Уборка площадки перед входом в подъезд | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | Ежедневно в рабочие дни | оказано |  |
| 13 | Сезонное выкашивание травы (газонов) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |
| 14 | Дератизация, дезинсекция (мест общего пользования) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | 1 раз в год | оказано |  |
| 15 | Вывоз мусора от дворников (смёт, крупногабаритный мусор с погрузкой (валка деревьев, кустарников, отдельных ветвей с вывозом, строительный мусор и т.д.) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.05.2015г. | По мере необходимости | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: нарушения отсутствуют.

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | 335 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 239 673.17 | В течение 30 дней не было ГВС- плановое отключение котельной, ремонтные работы со стороны РСО |
| 2 | Холодное водоснабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 115 946.55 | - |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 164 397.27 | - |
| 4 | Отопление | январь 2017 – 01 мая 2017, 27сентября2017 – декабрь 2017 | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 951 050.60 | - |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным  договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | МУП «ВКХ» г. Бузулука | 280 343,82 | 256 910,73 | 280 343,82 | 252 600,09 |
| 2 | ГВС и отопление | МУП «ЖКХ» г. Бузулука | 1 190 723,77 | 1 048 008,89 | 1 328 874,39 | 1 197 931,54 |
| 3 | Электроэнергия | ОАО «Энергосбыт Плюс» | 285 131,60 | 260 052,35 | 285 131,60 | 255 020,47 |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора. Общее собрание собственников не проводилось.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода:       -    руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода:     -       руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | -- | - |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: отсутствуют.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Энергосервис» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

### 14. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме

| Параметры формы | Описание параметров формы |
| --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 07.03.2018г. | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. |  |
| 2. | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 05.06.2017г. | Указывается календарная дата протокола общего собрания собственников помещений. |  |
|  | Номер протокола общего собрания собственников помещений | №3 | Указывается номер протокола общего собрания собственников помещений. |  |
| 3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Протокол №3 от 05.06.2017г. | Прикладывается сканированная копия протокола общего собрания собственников помещений, содержащего результат (решение) собрания, в виде файла в электронной форме. |  |

15. Рекомендации на следующий отчетный период

Отсутствуют

Отчет составлен: «07» марта 2018 года.